## Slide 1
핀노트 프로덕트 주간회의
2026-07-17(목) 저녁 · 참석: 한동균, 김지우, 서다인, 문세영

## Slide 2
오늘의 논의 안건
01
카드 자동연동 베타
일부 은행 연동 실패로 이번 주 오픈 보류
02
주간 리포트 푸시 알림
낮은 열람률 개선 위해 발송 시간 변경 테스트
03
신규 가입 이탈
온보딩 3단계 이탈 원인 파악을 위한 인터뷰 추진

## Slide 3
01
카드 자동연동 베타
상황
일부 은행(두세 곳) 연동이 자꾸 실패함
실패 시 화면이 멈춘 것처럼 보인다는 피드백
결정
이번 주 오픈은 보류
실패해도 앱이 멈추지 않도록 처리부터 진행
할 일 (세영)
은행별 연동 실패 목록 정리 후 공유
미정
재오픈 날짜 — 실패 처리 완료 후 다시 논의

## Slide 4
02
주간 리포트 푸시 알림
상황
열람률이 한 자릿수로 저조함
아침(출근 시간) 발송이라 묻히는 것으로 추정
결정
발송 시간을 저녁으로 바꿔 테스트
할 일 (다인)
알림 카피 후보 준비 (문구가 딱딱하다는 의견 반영)

## Slide 5
03
신규 가입 이탈
상황
온보딩 3단계(계좌 연결)에서 이탈이 유독 많음
로그만으로는 원인이 애매함
결정
사용자 인터뷰를 통해 원인 파악 추진
다음 단계
인터뷰 대상·일정 확정
미정
인터뷰 대상 및 일정 — 다음 회의에서 확정

## Slide 6
다음 회의 전까지 할 일
세
세영
은행별 연동 실패 목록 정리
리포트 알림 저녁 발송 테스트 세팅
다
다인
알림 카피 후보 뽑기
담당자 미정
온보딩 이탈 사용자 인터뷰 — 대상·일정 정해서 다음 회의에서 다시 논의

## Slide 7
다음 회의
다음 주 목요일 저녁